DAILY PROGRESS TRACKER - WEEK 1 (Jan 27-31)

MONDAY (Jan 27):

☐ Set up GitHub repository

☐ Install Node.js + React

☐ Create project structure

☐ Design database schema

☐ Create basic Express server

☐ Test local development

TUESDAY (Jan 28):

☐ Create MongoDB/PostgreSQL database

☐ Implement user authentication

☐ Create basic API endpoints

☐ Set up React admin dashboard

☐ Create login page

☐ Test authentication flow

WEDNESDAY (Jan 29):

☐ Create menu management interface

☐ Implement CRUD for menu items

☐ Design POS wireframe

☐ Create basic POS layout

☐ Implement order taking interface

☐ Test on tablet (simulated)

THURSDAY (Jan 30):

☐ Create customer portal skeleton

☐ Implement menu browsing

☐ Add shopping cart

☐ Connect frontend to backend

☐ Test API connections

☐ Fix integration issues

FRIDAY (Jan 31):

☐ Deploy to Vercel/Render

☐ Test staging site

☐ Document progress

☐ Weekly review with team

☐ Plan Week 2 tasks

☐ Update adviser on progress